Bài 1: Mô phỏng 1 buỗi Sprint Review chức năng giỏ hàng

- Scrum Master tổ chức cuộc họp.

- Các thành viên tham gia: Scrum Master, PO, Developer, Stakeholder

- Quy trình:

  - PO liệt kê các task (tính năng trong Sprint)

    - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

    - Tăng giảm, xóa sản phẩm trong giỏ hàng

    - Xem chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng

  - Các thành viên trong team demo về tính năng

  - Khách hàng nhận xét

    - Tôi hài lòng với chức năng

    - Muốn bổ sung thêm khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì có hiệu ứng sản phẩm bay vào giỏ hàng

  - Team hội ý và sau đó PO đưa vào Product backlog

- Kết thúc cuộc họp

Bài 2: Nhận phản hồi từ Sprint Review và chuyển đổi thành Product Backlog Item

a. Viết lại phản hồi thành 1 Product Backlog Item (PBI)

- Product Backlog Item: bộ lọc theo ngày

| Role | Goal | Benefit |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Xem báo cáo ngày dễ dàng | Giúp kiểm tra dữ liệu chi tiết và ra quyết định chính xác hơn |

b. Viết 1 bộ Acceptance Criteria cho PBI này

| STT | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC1 | Trưởng phòng vận hành | Chọn một ngày trong Date Picker | Hệ thống hiển thị thống kê đúng dữ liệu trong ngày |
| AC2 | Trưởng phòng vận hành | Chọn trong 24 giờ gần nhất | Biểu đồ & danh sách hoạt động cập nhật theo dữ liệu 24 giờ |
| AC3 | Trưởng phòng vận hành | Hệ thống tải dữ liệu | Hiển thị thông báo “Không có dữ liệu cho ngày này” |

Bài 3:

a. Timeline Sprint (14 ngày)

Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng “Thống kê hoạt động người dùng theo tuần” và cải thiện hiệu suất truy vấn.

| Ngày | Hoạt động |
| --- | --- |
| Day 1 | Sprint Planning, thống nhất Sprint Goal, chia Task. |
| Day 2 | Dev phân tích API thống kê, tạo cấu trúc dữ liệu đầu vào. |
| Day 3 | Bắt đầu code backend tổng hợp dữ liệu theo tuần |
| Day 4 | Dev FE dựng giao diện biểu đồ + lọc tuần. |
| Day 5 | Tích hợp API lần 1, test nội bộ. |
| Day 6 | Phát hiện vấn đề hiệu suất (truy vấn chậm) |
| Day 7 | Optimize query + cache kết quả thống kê. |
| Day 8 | Hoàn thiện giao diện biểu đồ hoàn chỉnh |
| Day 9 | QA kiểm thử, ghi lại bug |
| Day 10 | Fix bug hiển thị biểu đồ + format dữ liệu |
| Day 11 | Demo nội bộ lần 1 (Internal Review) |
| Day 12 | Chuẩn bị tài liệu & hoàn thiện bản build |
| Day 13 | Sprint Review + nhận phản hồi của Stakeholder |
| Day14 | Sprint Retrospective, tổng kết và lên kế hoạch cho Sprint sau |

b. 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint

1. Ngày 6 – Hiệu suất API quá chậm

- Mô tả: Truy vấn thống kê tuần mất 4–6 giây do dữ liệu lớn.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – Chậm tiến độ tích hợp FE.

- Bài học: Cần đánh giá hiệu suất truy vấn ngay từ giai đoạn thiết kế API.

2. Ngày 7 – Tối ưu truy vấn & thêm cơ chế cache

- Mô tả: Dev backend refactor query và áp dụng Redis cache.

- Ảnh hưởng: Tích cực – Thời gian phản hồi API giảm còn 300–400ms.

- Bài học: Tối ưu hiệu năng đúng lúc giúp nhóm không bị trễ Sprint.

3. Ngày 9 – QA phát hiện bug biểu đồ hiển thị sai

- Mô tả: Dữ liệu thống kê tuần bị nhảy sai cột khi người dùng đổi bộ lọc.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – Cần thêm 1 ngày để fix và test lại.

- Bài học: Tích hợp backend–frontend phải được test sớm để tránh dồn bug vào cuối Sprint.

4. Ngày 11 – Demo nội bộ thất bại

- Mô tả: Internal Review bị lỗi giao diện do thiếu dữ liệu mẫu.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – Nhóm phải sửa gấp để kịp Sprint Review.

- Bài học: Luôn chuẩn bị bộ dữ liệu test đầy đủ trước mỗi buổi demo.

5. Ngày 13 – Stakeholder đề xuất yêu cầu mới

- Mô tả: Trưởng phòng vận hành muốn thêm bộ lọc thống kê theo ngày / 24 giờ.

- Ảnh hưởng: Tích cực – Phát triển đúng nhu cầu người dùng nhưng tính năng phải đưa vào Backlog, không làm vội trong Sprint.

- Bài học: Phản hồi từ Stakeholder rất quan trọng, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc không mở rộng phạm vi giữa Sprint.

Bài 4:

Mình chọn Mad – Sad – Glad.

Lý do (thực tế, ngắn gọn):

- Team đang cần xả cảm xúc và được lắng nghe hơn là đi thẳng vào hành động — Mad–Sad–Glad khuyến khích mọi người ghi ra những điều khiến họ giận, buồn, và những điều khiến họ còn vui, tạo không gian an toàn để bộc lộ cảm xúc thật.

- Khi cảm xúc được bộc lộ công khai (với facilitator làm mẫu), nó thường dẫn đến những chia sẻ thực tế về nguyên nhân căng thẳng (ví dụ deadline, giao tiếp kém, QA overload) — từ đó dễ chuyển sang phân tích root-cause.

- Kỹ thuật này nhanh, trực quan và ít gây phòng thủ: mọi người có thể viết riêng, dán lên board, rồi thảo luận theo nhóm nhỏ — giúp phá băng khi team “âm” và ít nói.

Tại sao các kỹ thuật khác ít phù hợp:

- Start–Stop–Continue quá hành động-hoá ngay, không đủ “không gian” cho việc xả cảm xúc trước khi đưa ra hành động.

- 4Ls hữu ích nhưng thiên về đánh giá hơn là khai mở cảm xúc tiêu cực sâu (mad/sad).

- Sailboat/Timeline tập trung vào sự kiện và rủi ro theo chuỗi thời gian — tốt để phân tích sau khi mọi người đã cởi mở, nhưng chưa phải công cụ tốt nhất để ngay lập tức giải tỏa không khí nặng nề.

Gợi ý facilitation (nhanh, thực tế):

- Bắt đầu bằng 5 phút mẫu từ SM (nêu 1 “Mad”, 1 “Sad”, 1 “Glad” thật lòng).

- Silent write 7–10 phút, dán/nhóm thẻ, dot-voting các chủ đề quan trọng.

- Với 2–3 chủ đề nổi bật, chạy 5 Whys hoặc fishbone để đi sâu tìm root-cause và chuyển sang kế hoạch hành động cho Sprint sau.

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Kiểm tra và xác nhận rằng tính năng Dashboard thống kê hoạt động người dùng hoạt động đúng như kỳ vọng.

- Thu thập phản hồi của Stakeholders về mức độ dễ sử dụng, tính trực quan của biểu đồ và mức độ hữu ích của số liệu.

- Xác nhận xem các KPIs hiển thị đã đúng nhu cầu quản lý hay cần bổ sung dữ liệu mới.

- Làm rõ những cải tiến tiềm năng để đưa vào Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

- Đảm bảo toàn team hiểu rõ phạm vi đã hoàn thành và phạm vi còn lại

(B) Nội dung 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner nói gì?

“Chào mọi người, cảm ơn đã tham gia buổi Sprint Review hôm nay. Sprint này nhóm tập trung vào Sprint Goal: hoàn thiện Dashboard thống kê để giúp quản lý theo dõi hoạt động người dùng theo thời gian thực. Trong buổi Review, chúng tôi sẽ trình bày phiên bản đầu tiên của Dashboard để nhận phản hồi trước khi tiếp tục mở rộng ở Sprint sau.”

Scrum Master nói gì?

“Cảm ơn PO. Trước khi bắt đầu, tôi nhắc lại vài điểm nhanh: buổi Review sẽ kéo dài khoảng 20 phút, trong đó Dev Team sẽ demo 10 phút và phần còn lại dành cho hỏi–đáp và phản hồi. Nhóm mong mọi người đưa ra ý kiến thẳng thắn để chúng tôi cải thiện sản phẩm tốt hơn.”

Dev Lead nói gì?

“Trong buổi Review này, tôi sẽ demo tính năng Dashboard gồm: biểu đồ số lượng task hoàn thành theo tuần, thống kê theo người dùng, và bảng hoạt động gần nhất. Tôi sẽ dùng dữ liệu mẫu của môi trường staging để đảm bảo demo trực quan. Sau phần demo, tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan đến logic và kỹ thuật.”

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào (mô tả chi tiết)

- Developer mở ứng dụng ở môi trường staging và đăng nhập bằng một tài khoản quản trị mẫu để đảm bảo có đầy đủ quyền xem Dashboard.

- Sau khi vào màn hình chính, Dev chuyển sang tab “Dashboard Thống Kê” và giải thích rằng đây là giao diện mới được phát triển trong Sprint.

- Dev bắt đầu demo biểu đồ đầu tiên: biểu đồ đường thể hiện số lượng task được hoàn thành trong 7 ngày gần nhất. Dev chọn một bộ dữ liệu mẫu để minh họa việc biểu đồ tự cập nhật theo thời gian.

- Dev tiếp tục mở phần “Thống kê theo người dùng”, hiển thị danh sách 5 thành viên hoạt động tích cực nhất. Dev giải thích rõ cách hệ thống tính điểm hoạt động dựa trên số lượng task tạo – hoàn thành – cập nhật.

- Tiếp theo, Dev click vào bảng “Hoạt động gần nhất” để mô phỏng luồng chính: xem chi tiết từng hoạt động như tạo task, thay đổi trạng thái, hay bình luận. Dev nhấn mạnh cách lọc theo người dùng hoặc theo ngày.

- Dev intentionally tạo một tình huống lỗi bằng cách chọn khoảng thời gian không có dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này” — Dev giải thích đây là behavior đã được kiểm thử.

- Cuối cùng, Dev tóm tắt kết quả kỳ vọng: Dashboard phải hiển thị dữ liệu tức thời, biểu đồ phải phản hồi nhanh và các bộ lọc phải hoạt động chính xác. Dev kết luận: “Đây là phiên bản đầu tiên, nhóm rất mong nhận được phản hồi về giao diện, mức độ dễ hiểu của biểu đồ và các chỉ số cần bổ sung.”

Bài 6:

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “4Ls – Loved, Learned, Lacked, Longed For”

Lý do chọn:

- Sprint vừa rồi team vui vẻ nhưng ít ý kiến cải tiến → 4Ls giúp kéo ý kiến từ nhiều chiều (thiếu gì, muốn gì).

- Có nhiều vấn đề nhỏ nhưng rải rác (muộn Daily, bug muộn, spillover…) → 4Ls giúp bao quát và nhóm lại nguyên nhân.

- Không quá cảm xúc như Mad–Sad–Glad, phù hợp khi team “ok nhưng còn nhiều điểm phải làm rõ”.

(B) Agenda chi tiết 90 phút

1. Check-in (5 phút)

- Ice-breaker nhanh: “Nêu 1 từ mô tả năng lượng hiện tại của bạn”.

- Mục tiêu: tạo không khí mở trước khi phản hồi.

2. Giới thiệu mục tiêu Retro (5 phút)

Scrum Master nhắc lại 4 vấn đề của Sprint để định hướng thảo luận.

3. Thu thập ý kiến – 4Ls (15 phút)

Silent writing – Mỗi người viết lên sticky theo 4 mục:

- Loved: Điều tốt của Sprint

- Learned: Điều mới học được

- Lacked: Điều còn thiếu, gây khó khăn

- Longed For: Điều team mong muốn được cải thiện

4. Gom nhóm & Dot Voting (10 phút)

- Gom các sticky thành nhóm chủ đề (ví dụ: giao tiếp, quy trình Daily, QA – Dev phối hợp, quản lý công việc).

- Mỗi người có 3 phiếu vote → chọn 2–3 vấn đề nổi bật nhất.

5. Phân tích Root-cause (20 phút)

Dùng 5 Whys hoặc Fishbone cho 2 vấn đề được vote nhiều nhất:

- Daily muộn

- Bug báo muộn
→ Đi sâu nguyên nhân thật (mệt mỏi sáng sớm, chưa có guideline báo bug, thiếu code review, Dev đẩy tính năng quá trễ,…)

6. Brainstorm Solution + chọn Action Items (25 phút)

- Cả team đề xuất ý tưởng cải tiến.

- Chọn giải pháp khả thi ngay trong Sprint tới.

- Phân công rõ ràng người chịu trách nhiệm.

7. Check-out (5 phút)

- Mỗi người nói 1 câu: “Một điều tôi cam kết làm tốt hơn trong Sprint tới”.

(C) Ít nhất 5 Action Items cụ thể

Đầy đủ 4 yếu tố: Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào

1. Daily đúng giờ

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Thiết lập quy định “Daily bắt đầu đúng giờ, không chờ ai”.

- Khi nào: Áp dụng ngay Sprint kế tiếp – từ ngày 1

- Đo lường: Trong 10 buổi Daily đầu tiên, có ≥ 8 buổi bắt đầu đúng giờ.

2. Quy trình báo bug sớm

- Ai: QA Lead

- Làm gì: Tạo checklist “Báo bug trong ngày” + quy định kiểm thử ngay khi có build Dev.

- Khi nào: Hoàn thành checklist trong 2 ngày đầu Sprint

- Đo lường: Số bug được phát hiện trước ngày 10 của Sprint ≥ 70%.

3. Hạn chót cho Dev hoàn thành task để QA test

- Ai: Dev Lead

- Làm gì: Thiết lập “Cut-off time”: tất cả task phải lên staging trước ngày 10 của Sprint.

- Khi nào: Bắt đầu áp dụng Sprint tới

- Đo lường: Tỷ lệ task đưa lên staging trước ngày 10 ≥ 90%.

4. Review task mỗi 2 ngày để giảm spillover

- Ai: Cả Dev Team

- Làm gì: 15 phút định kỳ 2 ngày/lần để rà tiến độ task và hỗ trợ nhau.

- Khi nào: Bắt đầu ngay từ tuần 1 Sprint

- Đo lường: Sprint sau giảm số task spillover xuống ≤ 1.

5. Tạo “Improvement Box” để thu thập ý tưởng cải tiến

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Tạo box online (Miro, Notion, Jira) để team ghi ý tưởng trong suốt Sprint.

- Khi nào: Active từ ngày 1 Sprint

- Đo lường: Mỗi Sprint có tối thiểu 5 ý tưởng được ghi nhận trước Retro.

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 45–60 phút | Team đang ổn định, muốn cải tiến nhỏ; muốn tập trung vào hành động cụ thể | Rất trực tiếp, dễ hiểu; tạo ra Action Items rõ ràng. | Thiếu chiều sâu cảm xúc; khó phân tích root-cause | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team cần khám phá toàn cảnh Sprint: mục tiêu, rủi ro, trở ngại, động lực. | Hình ảnh trực quan, dễ tạo không khí; khơi gợi nhiều ý tưởng. | Mất thời gian; có thể lan man nếu SM không kiểm soát | 4 |
| Mad Sad Glad | 45–75 phút | Team có nhiều cảm xúc dồn nén (căng thẳng, mâu thuẫn, mệt mỏi,…). | Giải tỏa cảm xúc mạnh; giúp team chia sẻ thật; tốt để “hạ nhiệt”. | Không tập trung quá nhiều vào giải pháp; dễ biến thành “xả stress”. | 3 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60–90 phút | Team ít nói, cần gợi mở ý kiến; có nhiều vấn đề rải rác, khó gom nhóm. | Bao quát, cân bằng giữa tích cực và tiêu cực; giúp team nhìn Sprint đa chiều. | Dễ bị nhiều sticky notes → phải gom nhóm tốn thời gian. | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–60 phút | Team muốn tối ưu quy trình, giảm thói quen xấu, tăng thói quen tốt. | Rất hành vi–định hướng, giúp điều chỉnh cách làm việc trong team. | Không phù hợp khi team có vấn đề cảm xúc; thiếu đào sâu nguyên nhân. | 4 |

Bài 8:

(A) Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí? (1–2 phút)

“Mọi người ơi, mình tạm dừng 1 phút nhé.
Mục tiêu Retro không phải tìm người sai, mà tìm vấn đề của hệ thống & quy trình.
Ai trong team cũng muốn kết quả tốt hơn, nên mình sẽ đổi sang hoạt động trung lập để mọi người có thời gian bình tĩnh và cùng phân tích.
Từ giờ, chúng ta tập trung vào dữ kiện và quy trình, không tập trung vào con người.”

→ Câu này giúp giảm căng thẳng, reset không khí, nhắc lại mục tiêu chung.

(B) Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi cá nhân

→ Chọn: Silent Writing + Timeline trung lập

Lý do chọn:

- Khi mọi người đang nóng, nói thẳng sẽ gây cãi nhau, viết ra im lặng sẽ làm giảm đối đầu.

- Timeline giúp nhìn sự kiện theo thứ tự, không theo cảm xúc.

- Nhấn mạnh “chúng ta nói về sự kiện – không nói về con người”.

Cách làm (5–8 phút):

- Phát sticky note cho từng người.

- SCRUM MASTER nói:

  - “Viết những sự kiện đã xảy ra trong Sprint (không ghi tên người). Ví dụ: ‘Build giao muộn’, ‘Bug được báo ngày cuối’, ‘Task cập nhật chậm’, ‘Yêu cầu thay đổi lúc ngày 11’…”

- Ghim lên Timeline ngày 1→14.

- Cả team nhìn timeline và phân tích quy trình bị tắc ở đâu, chứ không tắc ở ai.

(C) 3 câu nói “thần chú” khi có người đổ lỗi

- “Chúng ta nói về process, không nói về person.”

- “Hãy mô tả hành vi hoặc sự kiện, không mô tả con người.”

- “Giả sử lỗi này do hệ thống của team gây ra – vậy giải pháp là gì?”

→ Các câu này chuyển hướng “ai sai” → “quy trình sai”.

(D) Action Item để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

Action Item: Quy tắc “Không nêu tên – tập trung vào hành vi”

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Ai | Scrum Master dẫn dắt, cả team cam kết |
| Làm gì | Tạo “Team Working Agreement”: Khi phản hồi, chỉ nói về hành vi, sự kiện, dữ liệu — không nêu tên, không gán nhãn. Đưa ngay vào Daily, Retro và Planning. |
| Khi nào | Áp dụng từ Sprint kế tiếp |
| Đo lường | Trong Retro kế tiếp, 0 lần ghi nhận đổ lỗi cá nhân; phản hồi tập trung vào quy trình và dữ liệu |

Thêm 2 Action Items hỗ trợ (tùy bạn dùng):

1. Minh bạch hoá workflow Dev–QA

- Định nghĩa rõ khi nào Dev được coi là “Done”, khi nào QA bắt đầu test.

- Giảm hiểu lầm → giảm đổ lỗi.

2. Cập nhật Task sớm và đầy đủ

- Tránh tình trạng “ai cũng nghĩ người kia chậm”.